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ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ.2561 – 2565 )
ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1


ของ



องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

คำนำ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแบบก้าวหน้า อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 นี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป


					คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
					        องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
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หลักการและเหตุผล
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ได้ผ่านการอนุมัติและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 แล้วนั้น 
		ในการนี้ หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์ ที่ ปน ๐๐๒๓.๘/๒๔๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดปัตตานีว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ปรากฏว่า ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้ครบทุกแห่ง จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญและเร่งรัดการสมัครเข้าร่วมโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จ       พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช           การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ด้วยเหตุผลนี้จึงนำเรื่องดังกล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพื่อลงมติและดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามลำดับต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
....................................................................................................

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นได้
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       
ครั้งที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นได้ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  
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              บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         แบบ ผ.02     
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงการคมนาคม                                                               
	ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

  	1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	เพิ่มเติม : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	             งบประมาณและที่ผ่านมา
	
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	1
	ก่อสร้างถนน คสล. สายกุโบร์กำปงปูเกต – สนามฟุตบอล
 ม.2 ต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 3.00 ม. ยาว
280 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ไหล่ทาง
ข้างละ o.30 ม.
	-

	-

	588,000
	588,000
	588,000
	จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง

	2
	บุกเบิกถนน
ลงหินคลุก สายบ้านมะเย๊ะ ม.2
ต. นาประดู่  
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำ คศล.ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 7 ท่อน 1 จุด
	-

	-

	180,000

	180,000

	180,000

	จำนวน
ถนนลงหินคลุกที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน											แบบ ผ.02
              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	เพิ่มเติม : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	             งบประมาณและที่ผ่านมา
	
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	3
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
มะตอเฮ ม.3 
ต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 3.00 ม. ยาว
45 ม. หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ o.30 ม.
	-

	-

	120,000
	120,000
	120,000
	จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง

	4



	ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองลำบ่อแห้ง ม.3 
ต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 3.00 ม. ยาว
78 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ o.30 ม.
	-

	-

	208,000
	208,000
	208,000
	จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง

	5
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจ๊ะดาโอ๊ะ ม.5 
ต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 3.00 ม. ยาว
70 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ o.30 ม.
	-

	-

	186,000
	186,000
	186,000
	จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง

	6
	บุกเบิกถนน
ลงหินคลุก สายบ้านมะเด็ง ม.5
ต. นาประดู่  
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
	-

	-

	360,000

	360,000

	360,000

	จำนวน
ถนนลงหินคลุกที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง


                                                                                                          
4

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน											แบบ ผ.02
              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	เพิ่มเติม : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	             งบประมาณและที่ผ่านมา
	
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	7
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอาแว -     ริมคลอง ม.5 
ต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 4.00 ม. ยาว
110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.
	-

	-

	391,000
	391,000
	391,000
	จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง

	8



	บุกเบิกถนน
ลงหินคลุกสายหลังโรงเรียน
มูฮัมมาดีย๊ะ ม.8
ต. นาประดู่  
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. 
	-

	-

	420,000

	420,000

	420,000

	จำนวน
ถนนลงหินคลุกที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง

	9
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้าน
สลาม ม.8-บ้านป่าแก่ ม.5 
ต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 408 ม. 
ลึก 0.50 ม.
	-

	-

	800,000
	800,000
	800,000
	จำนวน           คูระบายน้ำ คสล. 
ที่ก่อสร้าง
	น้ำสามารถระบายได้ดีขึ้น
	กองช่าง

	10
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอดุลย์ ม.7 
บ้านศาลาลาก
ต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 63 ม. หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 
ตร.ม. 
	-

	-

	168,000
	168,000
	-
	จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง


                                                                                                          5

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน											แบบ ผ.02
              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	เพิ่มเติม : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	             งบประมาณและที่ผ่านมา
	
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	11
	ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.นาประดู่
	เพื่อให้ อบต. มีอาคารโรงจอดรถ

	ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 15.80 ม. 
	-

	-

	474,000
	474,000
	474,000
	โรงจอดรถก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด
	อาคารโรงจอดรถ
ที่สามารถใช้พื้นที่ได้อเนกประสงค์
	กองช่าง

	12



	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านสลาม ม.8อบต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชน  มีอาคารสถานที่
ใช้สอยเพิ่มขึ้น
	ขนาดกว้าง 7 ม. 
ยาว 20 ม. 
	-

	-

	840,000
	840,000
	840,000
	อาคารที่ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด
	ประชาชนมีอาคารสถานที่
ใช้สอยเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	13
	ก่อสร้างคูระบายน้ำสายหน้าบ้านมะตอเนาะ ม.8อบต.นาประดู่
	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
	กว้าง 0.50 ม.
ยาว 100 ม.
ลึก 0.50 ม.
	-

	-

	200,000
	200,000
	200,000
	คูระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น
	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	14
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงรม ม.4 บ้านยางแดง
ต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 420 ม. หนา0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 
ตร.ม. 
	-

	-

	530,000
	530,000
	-
	จำนวนถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน											แบบ ผ.02
              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	    เพิ่มเติม : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	             งบประมาณและที่ผ่านมา
	
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	15
	ขุดเจาะ
บ่อบาดาน 
ชุมชนอาซิซสถาน
ม.7 ต.นาประดู่

	เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ในชุมชนรองรับการติดตั้งระบบประปา
	บ่อขนาด Ø 6 นิ้ว
ลึก 80 ม. พร้อมปั๊ม (Submersible pump)
	-

	-

	200,000
	200,000
	200,000
	บ่อบาดาน
	ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	16
	ขุดเจาะ
บ่อบาดาน 
บ้านยางแดง 
ม.4 ต.นาประดู่

	เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ในชุมชนรองรับการติดตั้งระบบประปา
	บ่อขนาด Ø 6 นิ้ว
ลึก 80 ม. พร้อมปั๊ม (Submersible pump)
	-

	-

	200,000
	200,000
	200,000
	บ่อบาดาน
	ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	17
	ขุดเจาะ
บ่อบาดาน 
บ้านควนประ 
ม.5 ต.นาประดู่

	เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ในชุมชนรองรับการติดตั้งระบบประปา
	บ่อขนาด Ø 6 นิ้ว
ลึก 80 ม. พร้อมปั๊ม (Submersible pump)
	-

	-

	200,000
	200,000
	200,000
	บ่อบาดาน
	ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	18
	ขุดเจาะ
บ่อบาดานชุมชน
มูฮัมมาดียะห์ 
ม.8 ต.นาประดู่

	เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
ในชุมชนรองรับการติดตั้งระบบประปา
	บ่อขนาด Ø 6 นิ้ว
ลึก 80 ม. พร้อมปั๊ม (Submersible pump)
	-

	-

	200,000
	200,000
	200,000
	บ่อบาดาน
	ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนเพิ่มขึ้น
	กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน											แบบ ผ.02
              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	    เพิ่มเติม : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	             งบประมาณและที่ผ่านมา
	
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	19
	ซ่อมแซมคูไส้ไก่
ม.4 บ้านยางแดง ต.นาประดู่

	เพื่อให้คูไส้ไก่คงสภาพก่อนชำรุด
	ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึก 1 ม.
ยาว 2,000 ม.
	-

	-

	400,000
	400,000
	400,000
	พื้นที่คูไส้ไก่ได้รับการซ่อมแซม
	คูไส้ไก่คงสภาพสามารถใช้งานได้ดังเดิม
	กองช่าง


















8

    บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 แบบ ผ.02/1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงการคมนาคม                                                               
	ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

  	1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	เพิ่มเติม : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	             งบประมาณและที่ผ่านมา
	
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	1



	บุกเบิกถนน
ลงหินคลุก 
สายแก้วเทวดา 
ม.1 ต. นาประดู่  
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,060 ม. หนา0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,240 ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำ คศล.ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 21 ท่อน 3 จุด
	-

	-

	1.368
ล้านบาท

	1.368
ล้านบาท

	1.368
ล้านบาท

	จำนวน
ถนนลงหินคลุกที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง

	2



	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคุณดาบ–สวนเหนือ ม.1 ต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 4.00 ม. ยาว
900 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.
	-

	-

	3.204
ล้านบาท
	3.204
ล้านบาท
	3.204
ล้านบาท
	จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงการคมนาคม                                                         แบบ ผ.02/1                                                               
	ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

  	1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	เพิ่มเติม : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	             งบประมาณและที่ผ่านมา
	
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	3
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยเปี๊ยะ –
ฝายน้ำล้น ม.3 
ต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 4.00 ม. ยาว
450 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. 
	-

	-

	1.602
ล้านบาท
	1.602
ล้านบาท
	1.602
ล้านบาท
	จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง

	4
	บุกเบิกถนน
ลงหินคลุกสายฝาย ม.7 – สายต้นเลียบ ม.4
ต. นาประดู่  
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 720 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880 ตร.ม. 
	-

	-

	1.612
ล้านบาท

	1.612
ล้านบาท

	1.612
ล้านบาท

	จำนวน
ถนนลงหินคลุกที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง

	5
	ก่อสร้างถนนคสล.สายมิยาซาว่า 
ม.4 ต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.
	-

	-

	4.013
ล้านบาท
	4.013
ล้านบาท
	4.013
ล้านบาท
	จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง


10

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงการคมนาคม                                                         แบบ ผ.02/1                                                               
	ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

  	1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	เพิ่มเติม : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	             งบประมาณและที่ผ่านมา
	
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	6
	ก่อสร้างถนน คสล. สายพรุจงเปือย ม.4 
ต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 5 ม. ยาว 1,450 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.
	-

	-

	6.452
ล้านบาท
	6.452
ล้านบาท
	6.452
ล้านบาท
	จำนวนถนน คสล. 
ที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง

	7
	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านควนประ 
ม.5 ต.นาประดู่
	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ประกอบกิจกรรมและ
ศาสนพิธีต่างๆ
	ขนาดกว้าง 10 ม. 
ยาว 12 ม. 
	-

	-

	1.3285
ล้านบาท
	1.3285
ล้านบาท
	1.3285
ล้านบาท
	ศาลาที่ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด
	ประชาชนได้ใช้สถานที่ประกอบกิจกรรมและ
ศาสนพิธีต่างๆ
	กองช่าง

	8
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
อบต.นาประดู่
	เพื่อให้ อบต.มีอาคารสถานที่
ใช้สอยเพิ่มขึ้น
	ขนาดกว้าง 15 ม. 
ยาว 32 ม. 
	-

	-

	10
ล้านบาท
	10
ล้านบาท
	10
ล้านบาท
	ก่อสร้างตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด
	อบต.มีอาคารสถานที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	9
	บุกเบิกถนน
ลงหินคลุกสาย
สวนโต๊ะครู ม.5  – ควนโนรี 
ต. นาประดู่  
	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรได้สะดวก
	กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำ คศล.ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 16 ท่อน 1 จุด
	-

	-

	1.620

	1.620
	1.620
	จำนวน
ถนนลงหินคลุกที่ก่อสร้าง
	ประชาชนได้สัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรสะดวกขึ้น
	กองช่าง
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